PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE - UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU – KAZNIONICA U POŽEGI, Požega, Osječka 77, OIB: 28324816977, IBAN: HR1923900011101054580 odnosno HR2623900011500138644 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, koju zastupa upravitelj Zvonimir Leopoldović (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

tvrtka _________________________________________________________________________, OIB: __________________, IBAN: _______________________, otvoren kod poslovne banke ________________________________ koju zastupa _________________________________  (u daljnjem tekstu Ponuditelj)

zaključuju slijedeći

- UGOVOR O JAVNOJ NABAVI  RADOVA

REKONSTRUKCIJE OBJEKTA ZA KLANJE, OBRADU I PRERADU MESA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

BROJ UGOVORA: KP-02-24-R-KL

- Članak 1.

(1) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji objekta za klanje, obradu i preradu mesa životinjskog porijekla, ev. broj nabave KP-02/24, naručitelj je odabrao ponudu odabranog ponuditelja broj ______ od _____________ u iznosu od ______________ eura (bez PDV-a), što s PDV-om iznosi ___________________eura.

(2) Troškovnik iz ponude broj _______ od ______________ je Prilog I ovog Ugovora o javnoj nabavi radova i čini njegov sastavni dio.

- Članak 2.

(1) Količine navedene u Troškovniku iz članka 1. stavka 2. ovog Ugovora su okvirne.

(2) Stvarna nabavljena količina radova na temelju sklopljenog ovog Ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine, pri čemu ukupna plaćanja bez PDV-a temeljem ovog Ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost.

- Članak 3.

- Cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Članak 4.

(1) Izvoditelj se obvezuje izvršiti radove na lokaciji Naručitelja, Kaznionica u Požegi,  Osječka 77, 34000 Požega, na k.č.br. 4205 k.o. Požega, u cijelosti sukladno projektnoj dokumentaciji, ponudi i troškovniku te uputama nadzornog inženjera.

(2) Ugovorne strane su suglasne da promijenjene okolnosti ne utječu na vrijednost radova, osim u slučaju nepredviđenih radova za koje Izvoditelj prilikom sklapanja Ugovora nije znao niti je mogao znati da će ih morati izvršiti. Obračun nepredviđenih radnji izvršit će se prilikom konačnog obračuna.

Članak 5.

(1) Smatra se da je Izvoditelj obišao i detaljno pregledao buduće gradilište i okolinu te da je bio upoznat sa svim bitnim elementima za podnošenje ponude, u svrhu upoznavanja s lokacijom i stanjem iste te svim drugim faktorima koji mogu utjecati na uvjete rada, a radi otklanjanja svih nejasnoća i radi kvalitetne izrade ponude.

(2) Sukladno navedenom, Izvoditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme podnošenja ponude nije bio detaljno upoznat s prilikama na gradilištu.

(3) Izvoditelj potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje kompletnost ugovorne dokumentacije te potvrđuje da je upoznat s cjelokupnim opsegom posla.

(4) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvoditelja iz ovog Ugovora, odnosno sve što je potrebno za izvođenje i završetak ugovornih radova i otklanjanje svih nedostataka prema priloženom ugovornom troškovniku.

Članak 6.

(1) Plaćanje se vrši temeljem zaprimljenog elektroničkog računa sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/2018), na osnovu ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvoditelja/ Podugovaratelja/članova zajednice Izvoditelja.

(2) Obračun izvršenih radova i obavljenih usluga će se vršiti sukladno stvarno izvršenim radovima po pojedinim privremenim situacijama i zadnjoj (konačnoj) situaciji, obračunatim kroz građevinsku knjigu i ovjerenim od strane Nadzornog inženjera te uz primjenu jediničnih cijena utvrđenih Ugovorom.

(3) Naručitelj ima pravo prigovora na privremenu ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati Izvoditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

(4) Plaćanja na temelju obveza iz ugovora o javnoj nabavi radova obavljaju se bezgotovinski-virmanom na IBAN račun Izvoditelja/ Podugovaratelja/članova zajednice Izvoditelja u roku  30 dana od dana uspješno obavljene primopredaje.

(5) Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

(6) Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi NARUČITELJI su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Članak 7.

(1) Na zahtjev naručitelja, odabrani ponuditelj dostavit će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora podnosi se u obliku bankarske garancije.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, «na prvi poziv» i «bez prigovora» u visini 10% (deset posto) od cijene ukupno izvedenih radova bez PDV-a.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, bankarska garancija mora glasiti na sve članove zajednice gospodarskih subjekata.

(2) Jamstvo za uredno izvršenje ugovora može se dostaviti i uplatom novčanog pologa u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora (bez PDV-a).

Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR1923900011101054580, poziv na broj: broj objave-OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno izvršenje ugovora te navesti evidencijski broj nabave Naručitelja.

(3) Ukoliko nije naplaćena, bankarska garancija ili uplaćena novčana sredstva će se vratit po isteku ugovora o javnoj nabavi odabranom ponuditelju.

(4) Bankarska garancija ili uplaćena novčana sredstva kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Članak 8.

(1) Odabrani ponuditelj bit će obvezan, nakon izvršenih radova, prilikom konačne primopredaje radova i potpisivanja konačnog Primopredajnog zapisnika predati Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, «na prvi poziv» i «bez prigovora» u visini 10% (deset posto) od cijene ukupno izvedenih radova bez PDV-a.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, bankarska garancija mora glasiti na sve članove zajednice gospodarskih subjekata.

(2) Bankarska garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora imati rok važenja najmanje 24 mjeseca od dana izvršene konačne primopredaje radova.

Bankarska garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit će se u slučaju ne otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku od strane izvođača.

(3) Odabrani ponuditelj može umjesto traženih sredstava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dati novčani polog u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti izvršenih radova (bez PDV-a.).

Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR1923900011101054580, poziv na broj: broj objave-OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja

Članak 9.

(1) Pod uvođenjem Izvoditelja u posao podrazumijeva se ispunjenje onih obveza Naručitelja bez čijeg prethodnog ispunjena faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno započinjanje radova.

Uvođenje Izvoditelja u posao obuhvaća:

1. Predaju gradilišta / dijela parcele na kojoj će se izvoditi ugovoreni radovi, odnosno omogućavanje Izvoditelju pravo pristupa i posjeda gradilišta te

2. Predaju Izvoditelju  glavnog projekta i projektne dokumentacije za izvođenje radova

(2) Činjenica uvođenja u posao konstatira se u građevinskom dnevniku te se od upisanog datuma u građevinskom dnevniku smatra da je Izvoditelj uveden u posao.

(3) Izvoditelj je dužan tražene radove izvoditi na način propisan Troškovnikom-Tehničkom specifikacijom i sukladno tehničkoj dokumentaciji, zahtjevima djelatnosti Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske.

(4) Radovi započinju danom uvođenja Izvoditelja u posao. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 3 (tri) dana prije uvođenja u posao obavijestiti Izvoditelja. Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga.

(5) Izvoditelj je u obvezi dinamiku izvršavanja radova uskladiti sa zahtjevima i mogućnostima Naručitelja. Dinamika izvođenja radova treba biti sukladna terminskom planu izvođenja radova koji je Izvoditelj obvezan uskladiti s Naručiteljem, a koji je pregledan i odobren od strane Nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja, po pojedinim radovima.

(6) Rok završetka izvođenja radova je najkasnije u roku od 8 (osam) mjeseci od uvođenja Izvođača u posao.

(7) Primopredaja radova se obavlja po završetku svih ugovorenih radova.

Ispunjavanje svih ugovornih obveza podrazumijeva uspješno obavljenu primopredaju svih ugovorenih radova evidentiranih u građevinskom dnevniku i obvezu sudjelovanja u primopredaji izvedenih radova u skladu s Ugovorom, Zakonom o obveznim odnosima te ostalim pozitivnim propisima, kao i otklanjanje eventualnih nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje radova.

(8) Pod završetkom svih ugovorenih obveza izvođenja radova smatra se dan kada je Izvoditelj uredno završio sve ugovorene radove evidentirane u građevinskom dnevniku koji ovjerava nadzorni inženjer i radove  predao Naručitelju. Uredno izvršenje predmeta nabave se potvrđuje konačnim Zapisnikom o primopredaji radova, ovjerenim od strane sudionika primopredaje, a kojim se potvrđuje da su svi ugovoreni radovi uredno izvedeni.

Članak 10.

(1) U slučaju produženja roka završetka radova za koje ne postoji pisano odobrenje Naručitelja naplatit će se ugovorna kazna, sukladno odredbama čl. 12. ovog ugovora.

(2) Kao objektivni razlozi uslijed kojih se može zatražiti produljenje roka smatraju se:

- zakašnjenje s početkom radova u odnosu na ugovoreni rok zbog neispunjenja ugovornih obveza Naručitelja,

- privremene obustave rada koje nisu nastale krivnjom Izvoditelja,

- nepredviđeni radovi ili okolnosti uslijed kojih je došlo do duljeg zastoja ili usporenja radova, a Izvoditelj ih nije mogao otkloniti ni pored poduzimanja odgovarajućih mjera.

(3) Nepovoljne meteorološke prilike ne mogu biti razlogom produžetka roka.

(4) Neuobičajeno trajanje nepovoljnih meteoroloških prilika u vrijeme izvođenja radova može se smatrati kao objektivni razlog uslijed kojeg se može zatražiti produženje roka. U tom slučaju može se zatražiti produženje roka za vrijeme koliko iznosi razlika između neuobičajenog i uobičajenog trajanja nepovoljnih vremenskih prilika.

Članak 11.

(1) Za svako odstupanje od projekta, odnosno ugovorenih radova Izvoditelj mora imati pisanu suglasnost Naručitelja te ne može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izveo bez takve suglasnosti.

Članak 12.

(1) Ako Izvoditelj svoju ugovornu obvezu ne izvrši u ugovorenom roku, a za čije produženje nema pisanog odobrenja Naručitelja, obvezan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od dva promila dnevno od ukupno ugovorene vrijednosti radova, a ukupni iznos ugovorne kazne može biti najviše 10 % (deset) ukupne ugovorene vrijednosti radova bez poreza na dodanu vrijednost.

(2) Naručitelj mora pravo na ugovorne kazne postaviti najkasnije u konačnom obračunu radova.

Članak 13.

(1) Ako Naručitelju zbog kašnjenja Izvoditelja nastane šteta koja premašuje ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo na isplatu štete iznad iznosa ugovornih kazni.

Članak 14.

(1) Prilikom izvođenja radova provodi se stručni nadzor nad izvođenjem radova sukladno važećim zakonskim propisima.

(2) Naručitelj će imenovati jednu ili više osoba za vođenje nadzora (u daljnjem tekstu: nadzorni inženjer), o čemu će obavijestiti Izvoditelja.

(3) U provođenju nadzora nadzorni inženjer je dužan postupati sukladno važećim propisima. Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od kontrole ispunjavanja obveza Izvoditelja i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju istih. Nadzorni inženjer nema pravo naručiti radove koji nisu ugovoreni, mijenjati cijene ili osloboditi Izvoditelja od pojedinih ugovornih obaveza ukoliko za to nema pismeno ovlaštenje od Naručitelja.

(4) Eventualni propusti nadzornog inženjera u provođenju nadzora ne oslobađaju Izvoditelja od odgovornosti zbog nekvalitetno izvedenih radova.

(5) Ukoliko Izvoditelj ima primjedbi na rad nadzornog inženjera, ili se smatra oštećenim nekom njegovom odlukom, može o tome obavijestiti Naručitelja, koji će razmotriti primjedbe i donijeti odgovarajuću odluku.

Članak 15.

(1) Izvoditelj je dužan po uvođenju u posao, a prije početka radova, dostaviti Naručitelju Rješenje o imenovanju Voditelja gradilišta.

(2) Ponuditelj je dužan predložiti terminski plan odvijanja radova prikazan u formi grafikona i specificiran prema vrstama radova, vodeći računa o krajnjem roku završetka izvođenja svih radova. Pri izradi terminskog plana nije potrebno iskazivati rokove izvođenja radova po datumima, nego definirati trajanje svake vrste radova vodeći računa o krajnjem roku izvođenja.

(3) Terminski plan izvođenja radova Izvoditelj je obvezan uskladiti s Naručiteljem te isti dostaviti naručitelju najkasnije u roku od pet (5) dana od potpisivanja ugovora o javnim radovima, a koji je prethodno pregledan i odobren od strane Nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja u skladu s utvrđenom dinamikom radova.

(4) Ostale odgovornosti i dužnosti Izvoditelja:

- Izvoditelj je dužan radove izvoditi na način određen ovim Ugovorom, propisima i pravilima struke te tehničkim normativima,

- Izvoditelj je dužan Naručitelju omogućiti provođenje stalnog nadzora nad radovima, kao i nad svim drugim aktivnostima,

- Izvoditelj je dužan pravovremeno upozoriti i zatražiti tumačenje od Nadzornog inženjera svih eventualnih nejasnoća i nepravilnosti u dokumentaciji te sve promjene evidentirati kroz građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,

- po završetku radova Izvoditelj je dužan napraviti snimak izvedenog stanja te primjerak predati Naručitelju,

- Izvoditelj je dužan uredno i kvalitetno ispunjavati svoje ugovorne obveze te u tu svrhu osigurati odgovarajuću radnu snagu, mehanizaciju, opremu te potrebne materijale i elemente koji su potrebni za izvršenje ovog Ugovora u roku,

- Izvoditelj preuzima punu odgovornost za radove, od početka radova do njihove primopredaje. Ukoliko u tom vremenu dođe do bilo kakvog oštećenja na izvedenim radovima, materijalu, opremi i dr., Izvoditelj će o svom trošku otkloniti štetu na način da radovi prilikom primopredaje budu u skladu s odredbama ovog Ugovora,

- Izvoditelj je odgovoran za sigurnost objekata i radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline te će u tom smislu poduzeti sve potrebne mjere da se postigne sigurnost. Izvoditelj je dužan osigurati se za sve štete prema trećim osobama u punom iznosu.

Članak 16.

(1) Izvoditelj nije odgovoran za štetu koja bi nastala uslijed potresa, poplave ili drugih pojava, kao što su klizanje ili odron zemlje, požari ili sl. što se nije moglo spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a može se okarakterizirati kao “viša sila”.

Članak 17.

(1) Izvoditelj će odmah po završetku svih radova pisano obavijestiti Naručitelja da su radovi završeni.

(2) Po završetku radova, bilo po pojedinoj fazi ili po konačnom završetku svih radova, ugovorne strane imenuju po jednog ili više predstavnika koji će obaviti primopredaju i obračun radova po privremenoj situaciji, odnosno konačni obračun.

(3) Ugovorne strane dužne su pristupiti primopredaji, obračunu radova i konačnom obračunu bez odlaganja.

(4) Odmah nakon imenovanja predstavnika ugovornih strana, obavlja se pregled radova na objektu sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 48/2018) i odgovarajuće dokumentacije u svrhu primopredaje.

Članak 18.

(1) O primopredaji se sastavlja zapisnik, koji sadrži osobito ove podatke:

- jesu li radovi izvedeni prema ugovoru, propisima i pravilima struke,

- odgovara li kvaliteta radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno, koje radove Izvoditelj treba doraditi o svom trošku, popraviti ili ponovno izvesti, kao i koji radovi nisu još u potpunosti gotovi i u kojem roku Izvoditelj to treba učiniti,

- predati Naručitelju kompletnu atestnu dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- datum završetka radova i datum primopredaje.

(2) Zapisnik o primopredaji može sastaviti i samo jedna ugovorna strana bez sudjelovanja druge ako druga ugovorna strana neopravdano odbije sudjelovati u primopredaji i neopravdano se ne odazove pozivu da sudjeluje u primopredaji.

(3) Predstavnici ugovornih strana dužni su primopredaju izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od stvarnog završetka radova i u tom roku predati Naručitelju i Izvoditelju Zapisnik.

Članak 19.

(1) Privremena situacija obavlja se nakon primopredaje dijela izvršenih radova.

(2) Isplata privremene situacije izvršit će se nakon što je Izvoditelj otklonio sve nedostatke po zapisniku o primopredaji dijela izvršenih radova.

(3) Konačni obračun obavlja se nakon primopredaje izvršenih svih radova.

(4) Isplata okončane situacije izvršit će se nakon što je Izvoditelj otklonio sve nedostatke po zapisniku.

(5) Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora u slučaju neuklanjanja nedostataka utvrđenih pri primopredaji.

Članak 20.

(1) Za izvedene radove Izvoditelj jamči kvalitetu u trajanju od najmanje 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, a za ugrađenu opremu i materijal vrijedi garancija proizvođača.

(2) Jamstveni rok računa se od dana primopredaje građevine ili dijela građevine na kojem su izvedeni radovi ili ugrađena oprema, a ako je korištenje građevine ili njenog dijela počelo prije primopredaje, tada od početka korištenja građevine ili njenog dijela.

Članak 21.

(1) Izvoditelj je dužan na poziv Naručitelja o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu za vrijeme jamstvenog roka, a koji su nastali uslijed toga što se Izvoditelj nije držao svojih obaveza u pogledu kvalitete radova i materijala.

Članak 22.

(1) Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor u slijedećim slučajevima:

- u slučaju znatnog povećanja ugovorene cijene radova

- ako je zaostajanje u obavljanju ugovorenih radova toliko da može dovesti u pitanje i ugovoreni rok završetka radova,

- ako nastupe druge okolnosti predviđene ovim uvjetima ili događaji koji onemogućavaju izvršenje ugovora.

Članak 23.

(1) Zbog zastoja u izvođenju ugovorenih radova Naručitelj može raskinuti ugovor samo ako je prethodno ostavio Izvoditelju naknadni primjereni rok za izvedbu radova s kojima je Izvoditelj u zakašnjenju, pa ih Izvoditelj ne obavi ni u tom naknadnom roku.

(2) Naknadni rok kao uvjet za raskid ugovora ne određuje se u slučaju kada Izvoditelj izjavi da ne može ili neće izvesti ugovorene radove.

(3) Ugovorna strana koja zbog promijenjenih okolnosti zahtijeva raskid ugovora, dužna je o svojoj namjeri izvijestiti drugu stranu čim sazna da su takve okolnosti nastupile. U protivnom odgovara za štetu koju je druga strana pretrpjela zbog toga što joj zahtjev nije bio na vrijeme upućen.

(4) Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je jedna od ugovornih strana, koja se poziva na promijenjene okolnosti, bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

(5) Ugovor se neće raskinuti ako druga ugovorna strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ovog ugovora pravilno izmjene.

(6) Ugovor se neće raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obveza.

Članak 24.

(1) Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

(2) U izjavi mora biti naznačeno prema kojoj osnovi se raskida Ugovor.

Članak 25.

(1) Ako dođe do raskida Ugovora, Naručitelj je dužan Izvoditelju platiti kvalitetno izvedene radove.

(2) Ako je za raskidanje Ugovora odgovoran Naručitelj, isti je dužan Izvoditelju pored izvedenih radova platiti i pripremljeni materijal, opremu i elemente za ugrađivanje koji su ostali neugrađeni.

Članak 26.

(1) Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, oni sporazumom rješavaju sva sporna pitanja nastala raskidom Ugovora.

Članak 27.

(1) Na sve odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom primjenjivat će se odgovarajuće

odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08; 125/11; 78/15; 29/18; 126/21; 114/22 i 156/22).

- Članak  28.

(1) Sporove iz ovog Ugovora strane Ugovora će rješavati prvenstveno sporazumom, a ukoliko

to nije moguće spor će se rješavati pred nadležnim sudom.

- Članak 29.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od __________ 2024.

do konačne realizacije, odnosno najkasnije do _____________.

- Članak 30.

(1) Ugovor je sastavljen u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva

primjerka.

Požega, ______________.

- KLASA: 406-07/24-01/

- URBROJ: 514-10-05-04-06/3-24-

- ZA PONUDITELJA:                                                       		 ZA NARUČITELJA

UPRAVITELJ

Zvonimir Leopoldović